# Actividad 1 — Avances de Sprint con React: ROBAC

Jorge Arturo Alvarado Díaz de León

14 de octubre de 2026

## Datos generales

ROBAC es un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) para comunidades privadas, cotos y residenciales, desarrollado en React por Jorge Arturo Alvarado Díaz de León como parte de un equipo Scrum de 3 integrantes.

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | ROBAC |
| Objetivo | Gestionar qué puede hacer cada persona de la comunidad (administrador, guardia, residente) según su rol |
| Desarrollador | Jorge Alvarado |
| Product Owner | Compañero B |
| Scrum Master | Compañero C |
| Reuniones Scrum | Sprint Planning (lun 5 oct), revisión de avance (mié 7 oct), Sprint Review y Retrospectiva (vie 9 oct), 2026 |

## 1. Avances de los Sprint

Los dos primeros Sprint cerraron con las 10 historias de usuario comprometidas terminadas y probadas; quedan tres historias para el Sprint 3. La aplicación está hecha con React (Vite) y React Router, y por ahora guarda los datos en el navegador mientras se construye el backend.

### Sprint 1: acceso y roles

Objetivo: que solo entre quien tiene cuenta y que cada persona vea únicamente lo que su rol permite.

| Historia de usuario | Estado |
| --- | --- |
| HU1. Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para entrar al sistema | Terminada |
| HU2. Como administrador, quiero un catálogo de permisos y tres roles (Administrador, Guardia, Residente) para controlar el acceso | Terminada |
| HU3. Como administrador, quiero que las rutas estén protegidas por permiso para que nadie entre a secciones que no le corresponden | Terminada |
| HU4. Como usuario, quiero ver en el menú solo las secciones de mi rol | Terminada |
| HU5. Como usuario, quiero una pantalla de inicio que muestre mi rol y lo que puedo hacer | Terminada |

### Sprint 2: gestión y operación

Objetivo: que el administrador gestione personas y permisos, y que residentes y guardias operen las visitas con registro de todo.

| Historia de usuario | Estado |
| --- | --- |
| HU6. Como administrador, quiero crear usuarios, cambiarles el rol y desactivarlos | Terminada |
| HU7. Como administrador, quiero activar o retirar permisos a cada rol desde una matriz | Terminada |
| HU8. Como residente, quiero autorizar a mis visitas con nombre y fecha | Terminada |
| HU9. Como guardia, quiero registrar la entrada y la salida de cada visita | Terminada |
| HU10. Como guardia o administrador, quiero una bitácora con búsqueda de todos los movimientos | Terminada |

### Pendiente para el Sprint 3

| Historia de usuario | Motivo por el que no entró |
| --- | --- |
| HU11. Backend y base de datos para sustituir el almacenamiento del navegador | Se construyó primero la lógica de roles y las pantallas |
| HU12. Recuperación de contraseña y cifrado de contraseñas | Depende del backend (HU11) |
| HU13. Editar los datos de un usuario existente (nombre, casa, correo) | Prioridad baja frente a las historias de operación |

### Pruebas

Se escribieron 7 pruebas automáticas con Vitest y React Testing Library; las 7 pasan. Cubren credenciales incorrectas, cuenta desactivada, menú por rol, bloqueo de rutas sin permiso, alta de usuarios sin correos repetidos, el flujo completo de una visita (autorizar, entrada y salida con su bitácora) y el efecto inmediato de retirar un permiso a un rol.

## 2. Ajustes realizados

Después de la primera revisión no se modificó lo ya entregado. Los ajustes de esta etapa son decisiones técnicas que se tomaron al construir el Sprint 2.

| Ajuste | Qué se cambió | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Permisos evaluados en vivo | El menú y las rutas consultan el rol actual cada vez, en lugar de guardar los permisos al iniciar sesión | Que retirar un permiso a un rol surta efecto de inmediato |
| Protección contra bloqueo del administrador | El rol Administrador no puede quitarse a sí mismo el permiso de gestionar roles | Evitar que el sistema se quede sin quien administre permisos |
| Cuenta propia protegida | Un administrador no puede desactivarse ni cambiarse el rol a sí mismo | Evitar quedarse fuera por error |
| Un permiso por función | Se separó “autorizar visitas” (residente) de “registrar entradas y salidas” (guardia) | Cada rol ve y hace solo lo suyo |
| Rutas con HashRouter | Se usa enrutamiento con # en la URL | Funciona al publicar el sitio estático sin configurar el servidor |
| Almacenamiento tolerante a fallos | Si el navegador bloquea el almacenamiento, la app sigue funcionando en memoria | Evitar que la pantalla se rompa en navegación privada |
| Bitácora acotada | Se conservan los últimos 200 movimientos | Evitar que el almacenamiento crezca sin límite hasta tener base de datos |

### Motivos de lo que no se cumplió

Las tres historias del Sprint 3 (backend, recuperación y cifrado de contraseñas, edición de datos de usuario) quedaron fuera del alcance de estos Sprint. Hasta que exista el backend, las contraseñas de las cuentas de prueba se guardan en texto plano en el navegador, por lo que ROBAC todavía no es apto para usarse con datos reales.

## 3. Repositorio en GitHub

Los avances del desarrollo en React se guardan en el repositorio del Proyecto 2: Jorge1x10/PROYECTO-II.

El repositorio contiene el calendario de reuniones Scrum (Calendario_Reuniones_SCRUM.pdf) y el código de ROBAC con su README.md, que explica cómo ejecutar el proyecto, las cuentas de prueba y qué historias corresponden a cada Sprint.