# Actividad 3 — Tercer progreso de los Sprint: ROBAC

Jorge Arturo Alvarado Díaz de León

21 de octubre de 2026

## Resumen

ROBAC es un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) para comunidades privadas, cotos y residenciales, desarrollado en React por Jorge Arturo Alvarado Díaz de León dentro de un equipo Scrum de 3 integrantes (Product Owner: Compañero B; Scrum Master: Compañero C).

Este documento retoma las actividades 1 y 2 e integra el tercer progreso (Sprint 4), los últimos ajustes realizados y la liga del repositorio de GitHub. En este Sprint el sistema dejó de guardar todo en el navegador: ahora tiene un servidor con base de datos, y React se conecta a él.

## 1. Progreso acumulado (Sprint 1 a 3)

| Sprint | Objetivo | Historias terminadas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Que solo entre quien tiene cuenta y que cada persona vea lo que su rol permite | HU1 a HU5: inicio de sesión, roles y permisos, rutas protegidas, menú por rol, pantalla de inicio |
| Sprint 2 | Gestionar personas y permisos, y operar las visitas con registro de todo | HU6 a HU10: usuarios, matriz de permisos, autorizar visitas, entrada y salida, bitácora |
| Sprint 3 | Seguridad de las cuentas y administración completa de usuarios | HU12 a HU15: contraseñas cifradas, edición de usuarios, Mi cuenta, restablecimiento por el administrador |

## 2. Tercer progreso: Sprint 4

El Sprint 4 terminó las 2 historias de usuario que habían quedado pendientes en la actividad 2, y todas están probadas. Su objetivo fue sustituir el almacenamiento del navegador por un servidor con base de datos y permitir recuperar la contraseña sin ayuda del administrador.

| Historia de usuario | Estado |
| --- | --- |
| HU11. Como equipo, queremos un servidor con base de datos para que la información se guarde de forma centralizada y los permisos se validen fuera del navegador | Terminada |
| HU16. Como usuario, quiero recuperar mi contraseña con un código de 6 dígitos, sin intervención del administrador | Terminada, con una limitación (el código se muestra en la consola del servidor, no se envía por correo) |

### Lo que se construyó

- Servidor en Node con Express y base de datos SQLite (usuarios, roles, permisos, visitas, bitácora, sesiones y códigos de recuperación).

- Inicio de sesión con un token aleatorio; en la base solo se guarda su huella (SHA-256) y vence a las 8 horas.

- Cifrado de contraseñas en el servidor (PBKDF2 con sal por usuario).

- Todos los permisos y reglas se validan en el servidor, con respuestas 401 (sin sesión), 403 (sin permiso) y 409 (conflicto).

- Recuperación de contraseña: el código dura 15 minutos, permite 5 intentos, no se puede pedir otro antes de un minuto y la respuesta es la misma exista o no el correo.

### Pendiente para el Sprint 5

| Pendiente | Motivo |
| --- | --- |
| Enviar el código de recuperación por correo | Requiere un servicio de correo (SMTP) que todavía no se contrata |
| Limitar los intentos fallidos de inicio de sesión | No estaba en el alcance del Sprint 4 |
| Publicar el sistema en un servidor | Primero debe cerrarse la parte de correo |

### Pruebas

El proyecto suma 52 pruebas automáticas y las 52 pasan: 32 prueban la API del servidor y 20 prueban las pantallas de React contra un servidor real en memoria. Las nuevas verifican, entre otras cosas, que las rutas sin sesión responden 401, que cada rol solo accede a lo que le corresponde, que contraseñas y tokens no se guardan en texto plano, que el administrador no puede quitarse a sí mismo el permiso de gestionar roles, que las visitas solo cambian de estado en el orden permitido y que el código de recuperación vence, se agota y sirve una sola vez.

### Cómo se desarrolló en React

Se agregó un cliente de la API (src/api/client.js) que envía el token en cada petición. El contexto AppContext ahora obtiene la sesión del servidor al abrir la página, de modo que sigue activa aunque se recargue, y carga solo los datos que permite el rol. Las acciones se vuelven asíncronas y devuelven si funcionaron o el mensaje de error del servidor, que cada pantalla muestra. ProtectedRoute muestra «Cargando…» mientras se confirma la sesión. Se creó la pantalla Recuperar, con tres pasos (pedir el código, escribirlo con la nueva contraseña y confirmación), y el inicio de sesión ahora enlaza a ella.

## 3. Últimos ajustes

En este progreso se hicieron 8 ajustes. El más importante fue mover el cifrado y las reglas de negocio del navegador al servidor.

| Ajuste | Qué se cambió | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cifrado movido al servidor | Se eliminaron el cifrado del navegador, los datos iniciales locales y las pruebas de migración; ahora el servidor cifra y compara contraseñas | Con el servidor, el navegador ya no debe guardar ni procesar contraseñas |
| Permisos validados en el servidor | Cada petición comprueba sesión y permiso antes de ejecutarse | La validación en React se puede saltar; la del servidor no |
| Reglas de protección movidas al servidor | Nadie puede cambiarse el rol ni desactivarse a sí mismo, y el administrador no puede quitarse roles.gestionar | Mantener las reglas aunque alguien use la API sin la interfaz |
| Estados de visitas controlados | El servidor solo permite autorizada → dentro → salió, o cancelada; el residente solo cancela sus propias visitas | Evitar registros imposibles, como una salida sin entrada |
| Bitácora completa | Todo se guarda en la base y la pantalla muestra los últimos 200 movimientos | Antes se recortaba lo guardado; ahora no se pierde historial |
| Recuperación con código en consola | El código se escribe en la consola del servidor en vez de enviarse por correo | Aún no hay servicio de correo; así se puede probar el flujo completo |
| Carga de node:sqlite con createRequire | La base se carga con require en lugar de import | Vite y Vitest no reconocían ese módulo y las pruebas fallaban |
| Servidor intermedio de desarrollo | Vite redirige las rutas /api al servidor en el puerto 3001 | Evitar errores de origen cruzado al desarrollar |

### Lo que sigue sin cumplirse

El envío del código por correo no está hecho, así que la recuperación de contraseña funciona en pruebas, pero todavía no para un usuario real. Tampoco hay límite de intentos fallidos en el inicio de sesión ni el sistema está publicado. Por eso ROBAC aún no es apto para datos reales.

## 4. Repositorio en GitHub

Los avances del desarrollo en React se guardan en el repositorio del Proyecto 2: Jorge1x10/PROYECTO-II.

El repositorio contiene el código de ROBAC con los cuatro Sprint: la carpeta src (React) y la carpeta server (API y base de datos). Su README.md explica cómo ejecutarlo, las cuentas de prueba y qué historias corresponden a cada Sprint, y las 52 pruebas automáticas citadas en este documento están en src/test y server/api.test.js.